# TRAMA — Especificação Técnica Completa

Software de Análise Qualitativa para Times de UX/Produto

Versão 4.0 · Abril 2026 · 16 épicos · 85 stories · 462 tasks

trama.app.br

## 1. Visão do produto

TRAMA é um software web de análise de dados qualitativos projetado para times de UX e Produto. Opera sem IA: todos os processos analíticos são conduzidos manualmente pelo pesquisador. Suporta texto, áudio e vídeo. Planejado: criptografia de ponta-a-ponta (E2EE) e pagamentos via Mercado Pago (PIX + PayPal). Vocação open source sob licença AGPL-3.0.

### Diferenciais competitivos

|  | ATLAS.ti | NVivo | Taguette | QualCoder | TRAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma | Desktop | Desktop | Web | Desktop | Web + PWA |
| Colaboração | Básica | Limitada | Não | Não | Tempo real |
| Temas | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
| E2EE | Não | Não | Não | Não | Planejado |
| Pagamento | Cartão | Cartão | — | — | PIX + PayPal |
| Preço/ano | €300+ | $299+ | Grátis | Grátis | R$ 0-400 |
| Licença | Proprietária | Proprietária | AGPL | MIT | AGPL-3.0 |

## 2. Arquitetura

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14 | Server Components, App Router, standalone |
| Linguagem | TypeScript 5 | Type safety full-stack |
| ORM | Prisma 6 | Schema type-safe |
| Banco | PostgreSQL 16 | Incluído na VPS |
| Auth | NextAuth.js 4 | Credentials + OAuth |
| CSS | Tailwind CSS 3 | Utility-first |
| Export | jsPDF | PDF client-side |
| Crypto | Web Crypto API | E2EE nativa |
| i18n | next-intl | Internacionalização |
| Pagamentos | Mercado Pago SDK | PIX + PayPal |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint + test + build + release |
| Container | Docker + Compose | Dev = Prod |

## 3. Modelo de dados

| Entidade | Campos principais |
| --- | --- |
| User | id, name, email, passwordHash, plan, isAdmin, isActive, lastLoginAt, hasCompletedOnboarding, publicKey, encryptedPrivateKey, keySalt, locale, subscriptionId, paymentEmail, planExpiresAt |
| Project | id, name, description, color, ownerId, isEncrypted |
| ProjectMember | id, userId, projectId, role |
| Document | id, title, content, type, mimeType, fileUrl, fileName, wordCount, projectId |
| Code | id, name, color, description, parentId, projectId |
| Coding | id, startOffset, endOffset, selectedText, memo, documentId, codeId, authorId |
| Theme | id, name, description, color, sortOrder, projectId |
| ThemeCode | id, themeId, codeId (N:N) |
| Comment | id, content, resolved, codingId, authorId |
| ProjectKeyEnvelope | id, projectId, userId, encryptedProjectKey |
| AdminInvite | id, email, plan, message, token, status, invitedBy, expiresAt |
| EmailConfirmation | id, userId, token, expiresAt |
| Subscription | id, userId, plan, status, gatewaySubscriptionId, gatewayType, currentPeriodStart, currentPeriodEnd, cancelledAt |
| Payment | id, subscriptionId, amount, currency, method, status, gatewayPaymentId, paidAt |
| Invoice | id, paymentId, userId, amount, invoiceNumber, pdfUrl, issuedAt |
| ActivityLog | id, userId, action, resource, resourceId, metadata, ip, createdAt |
| AdminNotification | id, type, title, message, read, createdAt |
| SystemMessage | id, targetType, targetId, type, title, content, createdAt |
| FeatureFlag | id, name, description, enabledPlans |

## 4. Planos e monetização

| Recurso | Free (R$ 0) | Pro (R$ 39/mês) | Team (R$ 99/mês) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projetos | 3 | 20 | Ilimitado |
| Documentos/projeto | 20 | 100 | 500 |
| Membros/projeto | 1 | 5 | 20 |
| Armazenamento | 500MB | 5GB | 20GB |
| IA diária | 10 | 100 | 500 |
| E2EE | Não | Sim | Sim |
| Exportação | Markdown | Completa (PDF, MD, JSON, CSV) | Completa |
| Suporte | Comunidade | Email | Prioritário |
| Pagamento | — | PIX ou PayPal | PIX ou PayPal |

## 5. Sumário de épicos

| # | Épico | Fase | Stories | Tasks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticação e perfil do pesquisador | Fase 1 | 5 | 20 |
| 2 | Gestão de projetos | Fase 1 | 4 | 13 |
| 3 | Upload e gestão de documentos | Fase 1 | 4 | 16 |
| 4 | Leitor de texto e codificação manual | Fase 1 | 5 | 19 |
| 5 | Sistema de códigos | Fase 1 | 3 | 11 |
| 6 | Análise temática | Fase 2 | 3 | 13 |
| 7 | Busca e filtros | Fase 2 | 3 | 12 |
| 8 | Colaboração e membros | Fase 3 | 3 | 13 |
| 9 | Visualização e analytics | Fase 4 | 4 | 18 |
| 10 | Exportação de relatórios | Fase 4 | 4 | 16 |
| 11 | Criptografia de ponta-a-ponta (E2EE) | Fase 5 | 8 | 65 |
| 12 | Preparação para Open Source | Paralelo | 10 | 79 |
| 13 | Convite administrativo | Fase 3 | 5 | 29 |
| 14 | Autocadastro com plano Free | Fase 3 | 6 | 41 |
| 15 | Administração avançada | Fase 4 | 10 | 49 |
| 16 | Pagamentos via Mercado Pago | Fase 5 | 8 | 48 |
|  | TOTAL |  | 85 | 462 |

## 6. Backlog detalhado

## Épico 1 — Autenticação e perfil do pesquisador

Cadastro, login, recuperação de senha e gestão de perfil. Pré-requisito para todas as demais funcionalidades.

Fase: Fase 1

### Story 1.1 — Cadastro por email e senha

Como pesquisador, quero criar uma conta com email e senha para ter acesso ao sistema.

Critérios de aceite

- Email válido e senha mín. 8 caracteres.

- Email de confirmação antes de ativar.

- Email duplicado exibe erro.

- Senha com hash bcrypt.

Tarefas

- Formulário de cadastro com validação Zod.

- Rota POST /api/auth/register com hash bcrypt e unicidade.

- Template de email de confirmação (Resend/Nodemailer).

- Testes de integração para cadastro.

### Story 1.2 — Login com credenciais

Como pesquisador cadastrado, quero fazer login com email e senha para acessar meus projetos.

Critérios de aceite

- Login válido redireciona para dashboard.

- Credenciais inválidas: mensagem genérica.

- JWT 30 dias, renovável.

- Logout encerra sessão.

Tarefas

- Configurar NextAuth CredentialsProvider + JWT.

- Página /login com feedback de erro.

- Middleware de proteção para /dashboard e /projeto.

- Botão logout no Header.

### Story 1.3 — Login social (Google e GitHub)

Como pesquisador, quero fazer login com Google ou GitHub para acessar sem criar mais uma senha.

Critérios de aceite

- Botões sociais na tela de login.

- Primeiro login cria conta.

- Email coincidente vincula conta.

- Avatar importado do provedor.

Tarefas

- Configurar GoogleProvider.

- Configurar GitHubProvider.

- Lógica de account linking por email.

- Botões com ícones SVG no login.

### Story 1.4 — Recuperação de senha

Como pesquisador, quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta.

Critérios de aceite

- Email com link de redefinição.

- Link expira em 1 hora.

- Nova senha com mesmos requisitos.

- Sessões anteriores invalidadas.

Tarefas

- Rota POST /api/auth/forgot-password com token.

- Página /reset-password/[token].

- Rota POST /api/auth/reset-password com validação.

- Invalidar sessões após troca.

### Story 1.5 — Gestão de perfil

Como pesquisador logado, quero editar nome, email e avatar para manter informações atualizadas.

Critérios de aceite

- Alterar nome e avatar em /perfil.

- Alteração de email exige confirmação.

- Avatar: JPG/PNG, max 2MB.

- Refletido no Header imediatamente.

Tarefas

- Página /perfil com formulário.

- Rota PATCH /api/auth/profile.

- Upload de avatar com preview.

- Header reativo a alterações.

## Épico 2 — Gestão de projetos

Criar, editar, listar e excluir projetos de análise qualitativa. Cada projeto é container isolado de documentos, códigos, temas e codificações.

Fase: Fase 1

### Story 2.1 — Criar projeto

Como pesquisador logado, quero criar um novo projeto para organizar uma pesquisa.

Critérios de aceite

- Nome obrigatório, descrição e cor opcionais.

- Criador recebe role OWNER.

- Aparece no dashboard e sidebar.

Tarefas

- Modal de criação no dashboard.

- Rota POST /api/projetos com ProjectMember OWNER.

- router.refresh() após criação.

### Story 2.2 — Editar projeto

Como pesquisador owner, quero editar nome, descrição e cor para manter informações atualizadas.

Critérios de aceite

- Apenas owner pode editar.

- Refletido na sidebar.

- Não afeta dados existentes.

Tarefas

- Modal de edição no toolbar.

- Rota PATCH /api/projetos/[id] com ownership.

- Atualizar sidebar após edição.

### Story 2.3 — Dashboard de projetos

Como pesquisador, quero ver todos os projetos em painel visual para escolher rapidamente em qual trabalhar.

Critérios de aceite

- Cards com nome, descrição, métricas.

- Ordenados por última atualização.

- Grid responsivo.

Tarefas

- Grid responsivo de cards.

- Métricas em cada card.

- Card fantasma de criação.

- Busca/filtro de projetos.

### Story 2.4 — Excluir projeto

Como pesquisador owner, quero excluir um projeto para manter dashboard organizado.

Critérios de aceite

- Apenas owner.

- Confirmação com digitação do nome.

- Cascata completa.

- Aviso de irreversibilidade.

Tarefas

- Modal de confirmação com input.

- Rota DELETE com cascade.

- Redirect para dashboard.

## Épico 3 — Upload e gestão de documentos

Importação de texto, áudio e vídeo. Texto é extraído automaticamente para TXT/MD. Mídia é armazenada com placeholder para transcrição.

Fase: Fase 1

### Story 3.1 — Upload de arquivos de texto

Como pesquisador, quero enviar TXT, MD, PDF e DOCX para importar transcrições sem redigitar.

Critérios de aceite

- Drag-and-drop e seleção múltipla.

- TXT/MD: extração automática.

- PDF/DOCX: armazenados, texto pendente.

- Limite 50MB/arquivo, 100/projeto.

- Detecção de duplicatas.

Tarefas

- UploadModal com drag-and-drop.

- Rota POST /api/upload com FormData.

- Extração de texto TXT/MD.

- Validação MIME, tamanho, contagem.

- Diretório uploads/ e rota /api/files/[filename].

- Progresso individual por arquivo.

### Story 3.2 — Upload de áudio e vídeo

Como pesquisador, quero enviar MP3, WAV, MP4, WebM para manter fontes primárias junto com transcrições.

Critérios de aceite

- Armazenados e servidos via rota.

- Documento com placeholder para transcrição.

- Player HTML5 acima do leitor.

- Edição inline para adicionar transcrição.

Tarefas

- MIME_MAP para áudio/vídeo.

- Player <audio> para AUDIO.

- Player <video> para VIDEO.

- Edição inline do conteúdo textual.

### Story 3.3 — Adicionar documento por texto colado

Como pesquisador, quero colar texto diretamente para incluir conteúdo sem arquivo.

Critérios de aceite

- Formulário com título e conteúdo.

- wordCount automático.

- Aparece imediatamente na lista.

Tarefas

- Modal com título e textarea.

- Rota POST /api/documentos com wordCount.

- Documento selecionado após criação.

### Story 3.4 — Listar e navegar documentos

Como pesquisador, quero navegar entre documentos para acessar qualquer fonte rapidamente.

Critérios de aceite

- Lista com título, tipo, palavras, codificações.

- Documento ativo destacado.

- Ordenação por data.

- Atalhos de teclado.

Tarefas

- Lista na coluna esquerda com ícones.

- Destaque visual do ativo.

- Navegação por ArrowUp/ArrowDown.

## Épico 4 — Leitor de texto e codificação manual

Peça central do TRAMA. Leitura, seleção de trechos e atribuição de códigos com highlights coloridos, tooltip e criação inline.

Fase: Fase 1

### Story 4.1 — Renderização com highlights

Como pesquisador, quero ver trechos codificados com a cor do código para identificar padrões visualmente.

Critérios de aceite

- Background translúcido + borda na cor.

- Hover: tooltip com nome e memo.

- Múltiplos códigos: cor do primeiro, tooltip lista todos.

Tarefas

- Função renderText com spans dinâmicos.

- Tooltip de hover com nome, cor, remover.

- Tratamento de sobreposição.

- Scroll suave até trecho.

### Story 4.2 — Selecionar texto e atribuir códigos

Como pesquisador, quero selecionar trecho e atribuir códigos para codificar conforme minha análise.

Critérios de aceite

- Popup ao soltar seleção.

- Busca de códigos ou criação inline.

- Memo opcional.

- Ctrl+Enter aplica.

Tarefas

- Detecção de seleção via onMouseUp.

- CodingPopup com busca, seleção, memo.

- Criação inline de código no popup.

- Rota POST /api/codificacoes.

- Atalhos: Esc, Ctrl+Enter, Tab.

### Story 4.3 — Editar e remover codificações

Como pesquisador, quero editar memo ou remover codificação para corrigir e refinar a análise.

Critérios de aceite

- Clicar em trecho: opções editar/remover.

- Remoção instantânea.

- Edição de memo pré-preenchida.

Tarefas

- Menu de contexto no hover.

- Rota DELETE /api/codificacoes.

- Rota PATCH /api/codificacoes/[id].

- Atualizar renderText sem reload.

### Story 4.4 — Busca dentro do documento

Como pesquisador, quero buscar palavras no documento ativo para localizar trechos rapidamente.

Critérios de aceite

- Campo com feedback em tempo real.

- Ocorrências em amarelo.

- Navegação entre ocorrências.

- Contagem exibida.

Tarefas

- Campo de busca com highlight regex.

- Navegação com scroll.

- Contador (3/12).

### Story 4.5 — Player de mídia integrado

Como pesquisador, quero ouvir áudio ou ver vídeo enquanto leio para comparar transcrição com fonte.

Critérios de aceite

- Player acima do leitor para AUDIO/VIDEO.

- Controles nativos HTML5.

- Responsivo.

Tarefas

- <audio> com controls.

- <video> com controls e max-height.

- Condicionar a fileUrl e tipo.

## Épico 5 — Sistema de códigos

Rótulos do pesquisador. Suporte a hierarquia pai/filho, cores, descrições e estatísticas de uso.

Fase: Fase 1

### Story 5.1 — CRUD de códigos

Como pesquisador, quero criar, editar e excluir códigos para construir meu sistema de categorias.

Critérios de aceite

- Nome único, cor obrigatória, descrição opcional.

- Editar não afeta codificações.

- Excluir remove codificações com confirmação.

Tarefas

- Painel na coluna direita.

- Modal de criação.

- Rotas GET/POST/PATCH/DELETE /api/codigos.

- Confirmação de exclusão.

### Story 5.2 — Hierarquia pai/filho

Como pesquisador, quero organizar códigos em hierarquia para representar categorias e subcategorias.

Critérios de aceite

- Código com parentId.

- Árvore expansível.

- Estatísticas do pai agregam filhos.

Tarefas

- parentId no formulário.

- Renderização em árvore.

- Estatísticas agregadas.

- Exclusão com promoção ou cascata.

### Story 5.3 — Estatísticas por código

Como pesquisador, quero ver quantas vezes cada código foi aplicado para avaliar saturação e relevância.

Critérios de aceite

- Badge com contagem.

- Barras proporcionais.

- Tooltip com porcentagem.

Tarefas

- Contador via _count.

- Barras de estatísticas.

- Tooltip com %.

## Épico 6 — Análise temática

Agrupamento de códigos em temas analíticos (Braun & Clarke). Temas identificam padrões transversais nos dados.

Fase: Fase 2

### Story 6.1 — Criar tema

Como pesquisador, quero criar temas com nome, descrição e cor para agrupar códigos sob conceito analítico.

Critérios de aceite

- Nome único, descrição opcional, cor selecionável.

- Aparece imediatamente.

- Criável no painel ou inline no popup.

Tarefas

- Modelo Theme no Prisma com sortOrder.

- Tabela ThemeCode (N:N).

- Rota POST /api/temas.

- Seção de temas no painel direito.

- Criação inline no popup.

### Story 6.2 — Associar códigos a temas

Como pesquisador, quero associar e desassociar códigos para organizar análise sem perder codificações.

Critérios de aceite

- Seleção/deseleção ao editar tema.

- Código em múltiplos temas.

- Não altera codificações.

Tarefas

- Rota POST /api/temas/[id]/codigos.

- Rota DELETE /api/temas/[id]/codigos.

- Modal com checkboxes.

- Query com ThemeCode.

### Story 6.3 — Editar, reordenar e excluir temas

Como pesquisador, quero editar, reordenar e excluir temas para refinar estrutura analítica.

Critérios de aceite

- Edição altera nome, cor, descrição.

- Exclusão remove apenas tema e associações.

- Reordenação via sortOrder.

Tarefas

- Rota PATCH /api/temas/[id].

- Rota DELETE com cascata em ThemeCode.

- Campo sortOrder.

- Edição inline e reordenação.

## Épico 7 — Busca e filtros

Busca textual cross-documento e filtragem por código e tema no leitor.

Fase: Fase 2

### Story 7.1 — Busca textual cross-documento

Como pesquisador, quero buscar termos em todos os documentos para encontrar menções sem ler cada documento.

Critérios de aceite

- Resultados de todos os docs com contexto.

- Clicáveis, navegam ao trecho.

- Termos exatos com aspas.

- Ativável por Cmd+K.

Tarefas

- Componente de busca global (Cmd+K).

- Rota GET /api/busca.

- Resultados com highlight.

- Navegação do resultado ao documento.

### Story 7.2 — Filtro por código no leitor

Como pesquisador, quero filtrar highlights por código para focar em uma categoria.

Critérios de aceite

- Dropdown na barra do leitor.

- Apenas highlights do código filtrado.

- Badge de filtro ativo.

- Persiste entre documentos.

Tarefas

- Dropdown de filtro por código.

- renderText com opacidade.

- Badge com botão limpar.

- Persistir estado.

### Story 7.3 — Filtro por tema no leitor

Como pesquisador, quero filtrar por tema para focar em uma linha analítica.

Critérios de aceite

- Dropdown de filtro por tema.

- Trechos do tema em destaque.

- Combinável com busca.

- Persiste entre documentos.

Tarefas

- Dropdown de filtro por tema.

- Resolver codificações via ThemeCode.

- Opacidade em não pertencentes.

- Badge de tema ativo.

## Épico 8 — Colaboração e membros

Convite de colegas com diferentes níveis de permissão para trabalho em equipe.

Fase: Fase 3

### Story 8.1 — Convite de membros por email

Como pesquisador owner, quero convidar colegas por email para trabalhar em equipe.

Critérios de aceite

- Owner envia convite com email e role.

- Convidado recebe email com link.

- Convites pendentes visíveis.

Tarefas

- Modelo Invitation no Prisma.

- Rota POST /api/projetos/[id]/convites.

- Página /convite/[token].

- Lista de convites pendentes.

- Email com link e nome do projeto.

### Story 8.2 — Roles e permissões

Como pesquisador owner, quero definir o que cada membro pode fazer para proteger integridade dos dados.

Critérios de aceite

- Owner: total. Editor: criar/editar. Viewer: visualizar.

- Um owner por projeto.

Tarefas

- Middleware de verificação de role.

- Role na lista de membros.

- Owner altera role.

- Botões desabilitados para Viewer.

### Story 8.3 — Comentários em codificações

Como pesquisador membro, quero comentar em trechos codificados para discutir interpretações.

Critérios de aceite

- Vinculados a codificação.

- Editor/Owner pode comentar.

- Resolução de comentário.

- Ícone no trecho.

Tarefas

- Rota POST /api/comentarios.

- Painel de comentários.

- Resolução.

- Ícone em trechos com comentários.

## Épico 9 — Visualização e analytics

Ferramentas visuais para análise, identificação de padrões e validação.

Fase: Fase 4

### Story 9.1 — Painel de análise por tema

Como pesquisador, quero ver trechos agrupados por tema para identificar padrões transversais.

Critérios de aceite

- Seleção de tema mostra todos os trechos.

- Texto, código, documento, memo.

- Clicar navega ao original.

Tarefas

- Rota GET /api/temas/[id]/trechos.

- View de análise temática.

- Navegação cruzada.

- Seletor de tema.

- Contagem de trechos.

### Story 9.2 — Matriz tema × documento

Como pesquisador, quero ver matriz cruzando temas e documentos para comparar distribuição entre fontes.

Critérios de aceite

- Temas × docs (ou inverso).

- Contagem por célula.

- Escala de cor proporcional.

- Clique mostra trechos.

Tarefas

- Rota GET /api/temas/matriz.

- Componente de matriz.

- Clique para detalhamento.

- Toggle de orientação.

- Matriz como view no toolbar.

### Story 9.3 — Word cloud

Como pesquisador, quero ver nuvem de palavras para visão panorâmica dos termos.

Critérios de aceite

- 50 palavras, excluindo stopwords.

- Filtrável por código/tema.

- Tamanho proporcional.

- Clique executa busca.

Tarefas

- Frequência client-side.

- Word cloud SVG.

- Filtro por código/tema.

- Clique para busca.

### Story 9.4 — Dashboard de progresso

Como pesquisador, quero ver métricas gerais para avaliar andamento.

Critérios de aceite

- Documentos, códigos, codificações, temas.

- Gráfico de barras.

- Timeline de atividade.

Tarefas

- Métricas resumidas.

- Gráfico SVG.

- Taxa de cobertura.

- Timeline de atividade.

## Épico 10 — Exportação de relatórios

Exportar resultados em PDF, Markdown, JSON e CSV, incluindo análise temática.

Fase: Fase 4

### Story 10.1 — Relatório completo em PDF

Como pesquisador, quero exportar em PDF para apresentar em reuniões e bancas.

Critérios de aceite

- Capa, códigos, codificações, texto.

- Identidade TRAMA.

- Client-side (jsPDF).

Tarefas

- Função exportPDF.

- Capa com estatísticas.

- Seção de códigos.

- Codificações por documento.

- Botão no toolbar.

### Story 10.2 — Relatório temático em PDF

Como pesquisador, quero exportar por temas em PDF para apresentar análise temática.

Critérios de aceite

- Organizado por tema.

- Seleção de temas.

- Ordem do pesquisador.

Tarefas

- Estender exportPDF para temas.

- Seletor de temas.

- Sumário de temas.

- Cada tema como seção.

### Story 10.3 — Exportar em Markdown

Como pesquisador, quero exportar em Markdown para integrar com Obsidian.

Critérios de aceite

- Hierarquia (H1 projeto, H2 tema).

- Frontmatter YAML.

- Abrível em qualquer editor.

Tarefas

- Função exportMarkdown.

- Frontmatter YAML.

- Headings hierárquicos.

- Blockquotes para trechos.

### Story 10.4 — Dados brutos (JSON e CSV)

Como pesquisador, quero exportar dados brutos para backup ou importar em outras ferramentas.

Critérios de aceite

- JSON com todos os dados.

- CSV: uma linha por codificação.

- Client-side.

Tarefas

- Exportação JSON completa.

- CSV tabular.

- Opções no dropdown.

## Épico 11 — Criptografia de ponta-a-ponta (E2EE)

Dados cifrados no navegador antes do envio. Servidor armazena blobs opacos. Modelo: envelope encryption AES-256-GCM + RSA-OAEP 4096-bit.

Fase: Fase 5

### Story 11.1 — Chaves do pesquisador

Como pesquisador, quero que o sistema gere chaves vinculadas à minha senha para dados protegidos por chave que só eu desbloqueio.

Critérios de aceite

- Par RSA-OAEP 4096-bit via Web Crypto API.

- PBKDF2-SHA256, 600k iterações, salt 16 bytes.

- Privada cifrada com chave mestra.

- Pública em claro para envelopes.

- Troca de senha re-cifra.

- Derivação integralmente no navegador.

Tarefas

- Módulo src/lib/crypto.ts.

- Geração RSA-OAEP.

- Derivação PBKDF2.

- Cifrar privada com AES-GCM.

- Campos no User: publicKey, encryptedPrivateKey, keySalt.

- Rota register aceita chaves.

- Login: recuperar, derivar, decifrar.

- Re-cifração ao trocar senha.

- Testes do ciclo completo.

### Story 11.2 — Chave do projeto (envelope)

Como pesquisador owner, quero que cada projeto tenha chave AES-256 distribuída apenas para membros para dados inacessíveis sem a chave.

Critérios de aceite

- Criação gera AES-256-GCM.

- Cifrada com pública do owner.

- Cada membro tem envelope.

- Servidor nunca vê chave.

- Remoção exclui envelope.

Tarefas

- Modelo ProjectKeyEnvelope.

- generateProjectKey().

- wrapProjectKey().

- unwrapProjectKey().

- Criação de projeto com envelope.

- Abertura com decifração.

- Rota GET /api/projetos/[id]/envelope.

- Rotação de chave.

- Testes.

### Story 11.3 — Cifração no navegador

Como pesquisador, quero que dados sensíveis sejam cifrados antes do envio para servidor armazene apenas dados opacos.

Critérios de aceite

- 10 campos cifrados (Document.title/content/fileName, Code.name/description, Coding.selectedText/memo, Theme.name/description, Comment.content).

- AES-256-GCM com IV 12 bytes.

- Armazenados como base64.

- IDs, timestamps, offsets em claro.

- UX não muda.

Tarefas

- encryptField() e decryptField().

- Hook useProjectCrypto().

- Cifrar ao criar documento.

- Cifrar ao criar código.

- Cifrar ao criar codificação.

- Cifrar ao criar tema.

- Cifrar ao criar comentário.

- Marcar campos @encrypted no Prisma.

- Validar que rotas não logam conteúdo.

### Story 11.4 — Decifração e renderização

Como pesquisador, quero que dados sejam decifrados automaticamente ao abrir projeto para trabalhar sem perceber a criptografia.

Critérios de aceite

- Decifração do envelope ao abrir.

- Chave em memória apenas durante sessão.

- Lazy decryption por documento.

- Loading 'Decifrando...'.

Tarefas

- Lazy decryption no Workspace.

- Decifrar códigos e temas ao carregar.

- Decifrar codificações do documento.

- Loading state.

- Limpar chave em logout/beforeunload.

- Verificar que chave nunca em storage.

- Fallback para falha.

### Story 11.5 — Convite com troca de chave

Como pesquisador owner, quero compartilhar chave do projeto ao convidar para convidado decifre sem intermediação do servidor.

Critérios de aceite

- Duas etapas: envio + compartilhamento.

- Servidor nunca vê chave.

- Owner notificado para completar.

- Remoção exclui envelope.

Tarefas

- Aceite marca 'aguardando chave'.

- Notificar owner.

- Tela de compartilhamento.

- Rota POST envelope.

- Rota DELETE envelope.

- Batch sharing.

- Teste E2E completo.

### Story 11.6 — Chave de recuperação

Como pesquisador, quero gerar chave de recuperação no cadastro para recuperar dados se esquecer a senha.

Critérios de aceite

- 256 bits como 24 palavras BIP-39 ou base64.

- Privada cifrada segunda vez com recovery key.

- Instruído a anotar/imprimir.

- Aviso: perder ambas = irrecuperável.

- Regenerável.

Tarefas

- Gerar recovery key.

- Codificar como mnemônico/base64.

- Cifrar privada com recovery key.

- Campos no User.

- Tela de exibição com Copiar/Imprimir.

- Fluxo de recuperação.

- Regeneração em /perfil.

- Testes.

### Story 11.7 — Busca client-side cifrada

Como pesquisador, quero buscar termos nos documentos cifrados para manter busca com E2EE.

Critérios de aceite

- Decifra e indexa no navegador.

- Índice em memória, volátil.

- Termos simples e exatos.

- Indexação progressiva para muitos docs.

- Índice nunca persistido.

Tarefas

- Índice invertido com Web Worker.

- Worker para decifração background.

- Busca case-insensitive e match exato.

- Resultados com contexto e navegação.

- Feedback de progresso.

- Descarte ao sair.

- Testes de performance.

### Story 11.8 — Migração para E2EE

Como pesquisador com projetos existentes, quero migrar dados atuais para E2EE para projetos antigos fiquem protegidos.

Critérios de aceite

- Ativação via configurações.

- Migração inteira no navegador.

- Somente-leitura durante migração.

- Barra de progresso.

- Irreversível.

- Novos projetos já nascem cifrados.

Tarefas

- Campo isEncrypted no Project.

- Página de migração.

- Confirmação de irreversibilidade.

- Fluxo: gerar chave, envelope, cifrar, enviar batch.

- Rota POST migrar-e2ee.

- Lock somente-leitura.

- Barra de progresso.

- Envelopes para membros.

- Teste E2E.

## Épico 12 — Preparação para Open Source

Governança (licença, código de conduta), documentação (README, contributing), qualidade (lint, testes), automação (CI/CD) e internacionalização.

Fase: Paralelo

### Story 12.1 — Licença e governança

Como mantenedor, quero licença, código de conduta, contributing e security policy para contribuidores saibam seus direitos.

Critérios de aceite

- LICENSE com AGPL-3.0.

- Cabeçalho SPDX em fontes.

- CODE_OF_CONDUCT.md Contributor Covenant 2.1 PT.

- CONTRIBUTING.md com fluxo de PR.

- SECURITY.md.

- CHANGELOG.md.

Tarefas

- Criar LICENSE.

- Script para SPDX.

- CODE_OF_CONDUCT.md.

- CONTRIBUTING.md.

- SECURITY.md.

- CHANGELOG.md v0.1.0.

- Badge de licença.

### Story 12.2 — README.md

Como desenvolvedor que encontra o repo, quero entender em 60 segundos o que faz para decidir se vale meu tempo.

Critérios de aceite

- Max 500 linhas, screenshot real.

- Tabela vs Taguette, QualCoder, ATLAS.ti, NVivo.

- Quick Start 5 comandos.

- PT e EN.

Tarefas

- Screenshot do workspace.

- Seção 'O que é'.

- Tabela comparativa.

- Quick Start.

- Funcionalidades.

- Roadmap com milestones.

- README.en.md.

- Validar em máquina limpa.

### Story 12.3 — ESLint, Prettier, pre-commit

Como contribuidor, quero formatação e linting automáticos para PR não rejeitado por estilo.

Critérios de aceite

- ESLint next + TS strict.

- Prettier configurado.

- Husky + lint-staged.

- Scripts lint e format.

- Codebase formatado em commit isolado.

Tarefas

- Instalar deps.

- eslintrc.json.

- prettierrc e prettierignore.

- Husky e lint-staged.

- Scripts no package.json.

- Formatar codebase.

- Verificar sem erros.

### Story 12.4 — Testes de API

Como contribuidor que modifica rota, quero testes que verifiquem se não quebrei nada para confiança no PR.

Critérios de aceite

- Vitest configurado.

- Rotas críticas cobertas.

- Banco de teste.

- Cobertura 60%.

- Determinísticos.

Tarefas

- Instalar Vitest.

- vitest.config.ts.

- Banco de teste Docker.

- Helper setup/teardown.

- Testes auth.

- Testes projetos.

- Testes documentos.

- Testes códigos.

- Testes codificações.

- Scripts.

- Verificar em limpo.

### Story 12.5 — Testes E2E

Como mantenedor, quero testes E2E do fluxo crítico para regressões detectadas antes do merge.

Critérios de aceite

- Playwright.

- Fluxo: login → codificar → exportar.

- Headless CI, headed local.

Tarefas

- Instalar Playwright.

- Fixture de auth.

- Teste login → dashboard.

- Teste criar projeto.

- Teste colar documento.

- Teste codificar → highlight.

- Teste exportar PDF.

- Scripts.

- playwright.config.ts.

### Story 12.6 — GitHub Actions CI

Como mantenedor que recebe PRs, quero verificação automática para main nunca quebre.

Critérios de aceite

- Push/PR para main.

- Install → lint → test → build.

- PostgreSQL service container.

- CI vermelha bloqueia.

- < 5 minutos.

Tarefas

- ci.yml.

- Steps: checkout, Node, npm ci, prisma.

- Service PostgreSQL.

- Step lint.

- Step test.

- Step build.

- Branch protection.

- Badge CI.

### Story 12.7 — Release e Docker

Como operador, quero baixar imagem Docker pronta para deploy em 3 comandos.

Critérios de aceite

- Tag v* publica no ghcr.io.

- Multi-arch amd64+arm64.

- CHANGELOG automático.

- Release no GitHub.

Tarefas

- release.yml.

- Build multi-arch.

- Auth ghcr.io.

- Tags: latest, semver, sha.

- conventional-changelog.

- GitHub Release.

- docker-compose.prod.yml com registry.

- Conventional Commits no CONTRIBUTING.

### Story 12.8 — Internacionalização (i18n)

Como pesquisador que não fala português, quero usar no meu idioma para interface não seja barreira.

Critérios de aceite

- next-intl com detecção automática.

- PT-BR padrão, EN segundo.

- Strings em JSON.

- Seletor no perfil.

- Novos idiomas sem alterar componentes.

Tarefas

- Instalar next-intl.

- messages/ pt-BR.json e en.json.

- Extrair strings.

- Middleware de detecção.

- Seletor no Header.

- Persistir preferência.

- Traduzir para EN.

- Documentar como adicionar idioma.

- Verificar strings hardcoded.

### Story 12.9 — Templates de issues e PRs

Como contribuidor, quero templates estruturados para report útil.

Critérios de aceite

- YAML para bug, feature, pergunta.

- Markdown para PR.

- Labels configuradas.

- Blank issues desabilitadas.

Tarefas

- bug_report.yml.

- feature_request.yml.

- question.yml.

- config.yml.

- PR template.

- Labels.

- 3-5 good first issues.

### Story 12.10 — Dependabot

Como mantenedor, quero dependências atualizadas para sem dívida técnica silenciosa.

Critérios de aceite

- Semanal.

- PRs automáticas.

- Patches imediatos.

- CI nas PRs.

Tarefas

- dependabot.yml.

- security-updates.

- Groups devDeps.

- Security Advisories + CodeQL.

- npm audit no CI.

## Épico 13 — Convite administrativo

Admin controla entrada de novos usuários via convite por email com atribuição de plano.

Fase: Fase 3

### Story 13.1 — Painel admin de convites

Como administrador do sistema, quero painel para criar, visualizar e gerenciar convites para controlar quem acessa durante testes.

Critérios de aceite

- Acessível em /admin/convites, protegido por isAdmin.

- Lista: email, plano, status, datas.

- Filtrar por status, buscar por email.

- Apenas isAdmin vê link Admin no Header.

Tarefas

- Campo isAdmin no User.

- Seed com admin.

- Helper verifyAdmin().

- Página /admin/convites.

- Link Admin no Header.

- Filtros e busca.

### Story 13.2 — Criar e enviar convite

Como administrador, quero criar convite com email, plano e mensagem para convidado receba link para criar conta.

Critérios de aceite

- Email, plano (FREE/PRO/TEAM), mensagem opcional.

- Token UUID, expiração 7 dias.

- Email com logo, admin, plano, mensagem, link, expiração.

- Email duplicado: bloqueado.

- Convite pendente: bloqueado.

- Rate limit: 20/dia.

Tarefas

- Modelo AdminInvite.

- Enum Plan e InviteStatus.

- Rota POST /api/admin/convites.

- Rate limiting 20/dia.

- Email com template.

- Formulário no painel.

- Feedback após envio.

### Story 13.3 — Aceite de convite

Como pessoa convidada, quero clicar no link, criar conta no plano correto para usar sem aprovação adicional.

Critérios de aceite

- /convite/[token] verifica token, expiração, PENDING.

- Se válido: boas-vindas, plano, formulário (nome, senha).

- Se inválido: erro com sugestão de contato.

- Conta ativa sem confirmação de email.

- Email do convite não editável.

Tarefas

- Página /convite/[token] com verificação.

- Tela de convite válido.

- Tela de inválido/expirado.

- Rota POST /api/convite/aceitar.

- Login automático após criar.

- Modal de boas-vindas.

### Story 13.4 — Gerenciar convites

Como administrador, quero cancelar, reenviar e alterar plano de convites para controle sobre acesso.

Critérios de aceite

- Cancelar: status CANCELLED, link inválido.

- Reenviar: novo token, +7 dias, novo email.

- Alterar plano: apenas PENDING.

- Confirmação antes de cada ação.

Tarefas

- Rota PATCH /api/admin/convites/[id].

- Botões de ação na tabela.

- Modal de confirmação para cancelamento.

- Feedback ao reenviar.

### Story 13.5 — Painel de usuários

Como administrador, quero ver todos os usuários, planos e métricas para monitorar adoção.

Critérios de aceite

- Lista: nome, email, plano, cadastro, último acesso, projetos, documentos.

- Alterar plano de qualquer usuário.

- Desativar/reativar conta.

- Métricas: total, por plano, ativos no mês.

Tarefas

- Campos isActive e lastLoginAt no User.

- Rota GET /api/admin/usuarios paginada.

- Rota PATCH /api/admin/usuarios/[id].

- Login rejeitado se isActive false.

- Página /admin/usuarios.

- Cards de métricas.

## Épico 14 — Autocadastro com plano Free

Qualquer pessoa cria conta gratuita com confirmação de email, onboarding guiado e enforcement de limites.

Fase: Fase 3

### Story 14.1 — Página de cadastro

Como novo usuário, quero criar conta gratuitamente sem convite para experimentar antes de pagar.

Critérios de aceite

- Pública em /cadastro, link na tela de login.

- Nome, email, senha (8+ chars, maiúscula+minúscula+número), confirmação.

- Email duplicado: erro.

- Plano FREE automático.

- Confirmação de email obrigatória.

Tarefas

- Página /cadastro.

- Validação Zod.

- Link na tela de login.

- Barra de força de senha.

- Rota POST /api/auth/register.

- Tela pós-cadastro.

### Story 14.2 — Confirmação de email

Como novo usuário, quero confirmar meu email para ativar a conta para sistema valide que o email é meu.

Critérios de aceite

- Email com link /confirmar/[token], expira 24h.

- Link válido ativa conta e redireciona.

- Link expirado: botão reenviar.

- Login sem confirmação: mensagem + link reenviar.

- Max 3 reenvios/hora.

Tarefas

- Modelo EmailConfirmation.

- Gerar token e enviar email.

- Página /confirmar/[token].

- Tela de token expirado.

- Rota POST /api/auth/reenviar-confirmacao.

- authorize() rejeita não confirmado.

### Story 14.3 — Onboarding de primeiro acesso

Como novo usuário Free, quero ser guiado nos primeiros passos para entender em menos de 15 minutos.

Critérios de aceite

- 4 telas: boas-vindas, criar projeto, adicionar documento, tutorial de codificação.

- Pulável a qualquer momento.

- Não reaparece após completar/pular.

Tarefas

- Campo hasCompletedOnboarding no User.

- Componente OnboardingWizard (4 steps).

- Step 1: boas-vindas + limites Free.

- Step 2: criar projeto.

- Step 3: colar/upload documento.

- Step 4: tutorial interativo de codificação.

- Verificar no dashboard.

- PATCH /api/auth/profile.

### Story 14.4 — Enforcement de limites por plano

Como sistema, quero aplicar limites em todas as operações para Free não excedam 3 projetos, incentivados a upgrade.

Critérios de aceite

- Verificação server-side.

- Free: 3 projetos, 20 docs, 1 membro. Pro: 20/100/5. Team: ilimitado/500/20.

- API retorna 403 com PLAN_LIMIT.

- Front exibe modal de upgrade.

- Export: Free só MD. Pro/Team completa.

- PLAN_LIMITS configurável.

Tarefas

- src/lib/plans.ts com PLAN_LIMITS.

- Helper checkPlanLimit().

- Aplicar em POST /api/projetos.

- Aplicar em POST /api/documentos e upload.

- Aplicar em convite de membro.

- Exportação com cadeado no front.

- Componente UpgradeModal.

- Barra de uso no dashboard.

### Story 14.5 — Página de planos

Como usuário Free, quero ver comparação e solicitar upgrade para escolher plano adequado.

Critérios de aceite

- Pública em /planos e no menu do perfil.

- Tabela comparativa.

- Plano atual destacado.

- Free→Pro: botão upgrade.

- Pro→Team: 'Falar com vendas'.

- Visitantes: 'Criar conta grátis'.

- Responsiva.

Tarefas

- Página /planos com tabela.

- Destacar plano atual.

- Botão criar conta grátis.

- Botão upgrade para Pro.

- Botão vendas para Team.

- Link no menu e UpgradeModal.

- Responsividade mobile.

### Story 14.6 — Indicadores de plano na interface

Como usuário logado, quero ver plano e uso atual para saber quando preciso de upgrade.

Critérios de aceite

- Badge no Header: Free (cinza), Pro (roxo), Team (dourado).

- Dashboard: barra 'Projetos: 2/3'.

- Workspace: 'Documentos: 15/20'.

- 80%: amarelo. 100%: vermelho.

- Tooltip com resumo.

Tarefas

- Plan na sessão NextAuth.

- Badge PlanBadge no Header.

- Tooltip com resumo de uso.

- Barra de uso no dashboard.

- Contador no workspace.

- Lógica de cor por threshold.

## Épico 15 — Administração avançada

Visibilidade operacional, compliance LGPD, monitoramento de armazenamento, sessões, ciclo de vida de plano, notificações, métricas, inatividade, comunicação e feature flags.

Fase: Fase 4

### Story 15.1 — Log de atividades

Como administrador, quero ver timeline de eventos do sistema para debugging e auditoria de segurança.

Critérios de aceite

- Eventos: login/logout, criação, upload, exclusão, alteração de plano, convites.

- Registra: quem, o quê, quando, IP.

- Consultável por usuário, tipo, período.

- Retenção 90 dias.

Tarefas

- Modelo ActivityLog: id, userId, action, resource, resourceId, metadata (JSON), ip, createdAt.

- Rota GET /api/admin/logs com filtros e paginação.

- Helper logActivity() chamado nas rotas críticas.

- Página /admin/logs com timeline, filtros por tipo e usuário.

- Job de limpeza para registros > 90 dias.

### Story 15.2 — Compliance LGPD

Como pesquisador, quero exportar e excluir todos os meus dados pessoais para exercer meus direitos sob a LGPD.

Critérios de aceite

- Exportação: JSON com perfil, projetos, documentos, codificações. Prazo 48h.

- Exclusão: confirmação por senha, carência 7 dias, depois irreversível.

- Admin vê solicitações pendentes.

- Conta excluída não pode ser reativada.

Tarefas

- Rota POST /api/perfil/exportar-dados que monta JSON completo e envia por email.

- Rota POST /api/perfil/solicitar-exclusao que marca conta para exclusão com deletionRequestedAt.

- Página /perfil/privacidade com botões de exportação e exclusão.

- Painel /admin/lgpd com solicitações pendentes.

- Job que executa exclusão após 7 dias de carência.

- Email de confirmação de exclusão com prazo.

### Story 15.3 — Monitoramento de armazenamento

Como administrador, quero ver uso de disco e definir cotas para evitar crash do servidor.

Critérios de aceite

- Dashboard: espaço total, por usuário (top 10), por projeto (top 10).

- Projeção de crescimento (30 dias).

- Alerta a 80% da capacidade.

- Cota por plano: Free 500MB, Pro 5GB, Team 20GB.

- Upload bloqueado ao atingir cota.

Tarefas

- Rota GET /api/admin/storage que calcula tamanho do diretório uploads/ e agrupa por usuário.

- Cards de métricas no painel admin.

- Helper checkStorageQuota() aplicado na rota de upload.

- Constante STORAGE_LIMITS em plans.ts.

- Alerta visual quando > 80%.

### Story 15.4 — Gestão de sessões ativas

Como administrador, quero ver e encerrar sessões de qualquer usuário para segurança e suporte.

Critérios de aceite

- Lista: usuário, IP, navegador, última atividade, início.

- Admin pode forçar logout.

- Usuário vê suas sessões em /perfil.

- Encerrar sessão de outro dispositivo.

Tarefas

- Modelo Session: id, userId, token, ip, userAgent, lastActiveAt, createdAt.

- Middleware que registra/atualiza sessão a cada request.

- Rota GET /api/admin/sessoes.

- Rota DELETE /api/admin/sessoes/[id] para forçar logout.

- Seção 'Sessões ativas' em /perfil.

### Story 15.5 — Ciclo de vida do plano

Como administrador, quero definir expiração e downgrade automático para monetização controlada.

Critérios de aceite

- Admin define data de expiração ao atribuir plano.

- 7 dias antes: email de aviso.

- Na expiração: volta para FREE.

- Downgrade com dados acima do limite: somente-leitura até reduzir.

Tarefas

- Campo planExpiresAt no User.

- Job diário que verifica expiração e envia avisos/executa downgrade.

- Email de aviso 7 dias antes.

- Lógica de somente-leitura quando uso > limite do novo plano.

- Tela para o usuário indicando o que precisa reduzir.

### Story 15.6 — Notificações para admin

Como administrador, quero receber alertas sobre eventos importantes para reagir sem monitorar constantemente.

Critérios de aceite

- Eventos: novo cadastro, convite aceito, uso > 90%, upload > 20MB, inatividade.

- Listadas em /admin/notificacoes.

- Filtro por tipo e status.

- Lida/não lida.

Tarefas

- Modelo AdminNotification: id, type, title, message, read, createdAt.

- Helper createAdminNotification() chamado nos eventos relevantes.

- Página /admin/notificacoes com lista e filtros.

- Badge de contagem não-lidas no Header admin.

### Story 15.7 — Métricas de produto

Como administrador, quero dashboard com gráficos de adoção e uso para decisões de produto sem analytics externo.

Critérios de aceite

- Cadastros/semana, retenção, conversão Free→Pro.

- Documentos/dia, codificações/dia.

- Projetos ativos (ação nos últimos 30 dias).

Tarefas

- Rota GET /api/admin/metricas com agregações por período.

- Gráficos SVG ou Chart.js no painel admin.

- Cards: total usuários, MRR estimado, churn.

- Filtro por período (7d, 30d, 90d).

### Story 15.8 — Política de inatividade

Como sistema, quero marcar contas inativas e excluir após prazo para compliance LGPD e gestão de armazenamento.

Critérios de aceite

- 90 dias sem login: marca inativa.

- 180 dias: email de aviso de exclusão em 30 dias.

- 210 dias: exclui conta e dados.

- Admin configura prazos e isenta contas.

Tarefas

- Job semanal que verifica lastLoginAt.

- Email de aviso aos 180 dias.

- Exclusão automática aos 210 dias.

- Tela no admin para configurar prazos.

- Flag exemptFromInactivity no User.

### Story 15.9 — Comunicação admin → usuários

Como administrador, quero enviar mensagens para usuários para avisar sobre manutenção e novidades.

Critérios de aceite

- Mensagem para usuário específico ou todos de um plano.

- Tipos: informativa (azul), alerta (amarelo), urgente (vermelho).

- Banner no dashboard do usuário.

- Usuário pode dispensar informativas.

Tarefas

- Modelo SystemMessage: id, targetType (ALL/PLAN/USER), targetId, type, title, content, createdAt.

- Modelo UserMessageDismissal: userId, messageId.

- Rota POST /api/admin/mensagens.

- Banner no dashboard com lógica de dismissal.

- Formulário de envio no painel admin.

### Story 15.10 — Feature flags por plano

Como administrador, quero ativar/desativar funcionalidades por plano sem deploy para experimentação sem risco.

Critérios de aceite

- Flags no banco, consultadas pelo front via API.

- Exemplo: exportação CSV só Pro/Team.

- Admin gerencia em /admin/flags.

- Cada flag tem: nome, descrição, planos habilitados.

Tarefas

- Modelo FeatureFlag: id, name, description, enabledPlans (String[], ex: ['PRO','TEAM']).

- Rota GET /api/flags que retorna flags ativas para o plano do usuário.

- Painel /admin/flags com toggle por plano.

- Helper useFeatureFlag(name) no front.

- Aplicar em funcionalidades existentes (export, busca avançada).

## Épico 16 — Pagamentos via Mercado Pago

Recebimento de assinaturas recorrentes por PIX e PayPal via Mercado Pago. Checkout self-service, webhook, gestão de assinatura, faturas e downgrade automático por inadimplência.

Fase: Fase 5

### Story 16.1 — Integração com SDK do Mercado Pago

Como sistema, quero conectar com a API do Mercado Pago para processar pagamentos para aceitar PIX e PayPal em um único gateway.

Critérios de aceite

- SDK mercadopago instalado e configurado com access token via variável de ambiente.

- Ambiente sandbox funcional para testes (não cobra dinheiro real).

- Rota de webhook /api/webhooks/mercadopago pública (sem NextAuth) e protegida por verificação HMAC.

- Variáveis: MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN, MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET, MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY.

Tarefas

- Instalar dependência: npm install mercadopago qrcode.

- Criar src/lib/mercadopago.ts com inicialização do SDK e helper para criar preferência de pagamento.

- Adicionar variáveis ao .env.example com placeholders.

- Criar rota POST /api/webhooks/mercadopago com verificação de assinatura HMAC do header x-signature.

- Excluir /api/webhooks/* do middleware NextAuth.

- Criar conta sandbox no Mercado Pago Developers para testes.

- Documentar no GUIA-INSTALACAO.md como obter credenciais de sandbox e produção.

### Story 16.2 — Modelos de dados para pagamento

Como sistema, quero armazenar assinaturas, pagamentos e faturas no banco para o histórico financeiro seja rastreável e auditável.

Critérios de aceite

- Modelo Subscription: id, userId, plan, status (ACTIVE/PAST_DUE/CANCELLED/EXPIRED), gatewaySubscriptionId, gatewayType, currentPeriodStart, currentPeriodEnd, cancelledAt, createdAt.

- Modelo Payment: id, subscriptionId, amount (Int, centavos), currency (BRL), method (PIX/PAYPAL), status (PENDING/APPROVED/REJECTED/REFUNDED), gatewayPaymentId, paidAt, createdAt.

- Modelo Invoice: id, paymentId, userId, amount, description, invoiceNumber (sequencial), pdfUrl, issuedAt.

- User alterado: subscriptionId (FK opcional), planExpiresAt, paymentEmail.

Tarefas

- Criar modelos Subscription, Payment e Invoice no Prisma.

- Criar enums SubscriptionStatus (ACTIVE, PAST_DUE, CANCELLED, EXPIRED), PaymentMethod (PIX, PAYPAL, CARD), PaymentStatus (PENDING, APPROVED, REJECTED, REFUNDED).

- Adicionar campos ao User: subscriptionId, paymentEmail.

- Executar prisma db push para aplicar schema.

- Criar seed de teste com assinatura fictícia para o usuário admin.

### Story 16.3 — Página de checkout

Como usuário que quer fazer upgrade, quero escolher plano e método de pagamento em uma tela clara para completar o pagamento sem sair do TRAMA.

Critérios de aceite

- Página /checkout acessível pelo botão Upgrade ou pela página /planos.

- Passo 1: confirmação do plano (nome, preço, o que inclui, comparativo com plano atual).

- Passo 2: seleção de método (PIX ou PayPal, como cards clicáveis com ícones).

- Se PIX: exibe QR code com timer de 30 minutos e código copia-e-cola.

- Se PayPal: redireciona para checkout do Mercado Pago e retorna via callback URL.

- Após pagamento aprovado: redireciona para /dashboard com plano atualizado e mensagem de sucesso.

Tarefas

- Criar página /checkout com dois passos (confirmação e método).

- Criar rota POST /api/checkout que recebe plan e method, cria preferência no Mercado Pago e retorna: para PIX, o QR code e código; para PayPal, o redirect URL.

- Implementar componente de QR code PIX com lib qrcode, timer regressivo de 30 min, e botão copiar código.

- Implementar redirect para PayPal com URLs de callback (success, failure, pending).

- Criar rota GET /api/checkout/status/[paymentId] para polling de status PIX (a cada 5s por até 30 min).

- Implementar tela de sucesso com animação e redirect para dashboard.

- Implementar tela de falha com opção de tentar novamente.

### Story 16.4 — Processamento de webhook

Como sistema, quero processar notificações do Mercado Pago sobre mudanças de status de pagamento para o plano do usuário seja atualizado automaticamente quando o pagamento é confirmado.

Critérios de aceite

- Webhook recebe notificação do Mercado Pago com tipo de evento e ID do recurso.

- Para payment.approved: criar registro Payment com status APPROVED, atualizar Subscription para ACTIVE, alterar plan do User.

- Para payment.rejected: criar Payment com status REJECTED, manter Subscription em PAST_DUE.

- Para subscription.cancelled: atualizar Subscription para CANCELLED.

- Webhooks duplicados (mesmo event ID) são ignorados (idempotência).

- Todos os eventos são logados no ActivityLog.

Tarefas

- Implementar handler de webhook que: valida HMAC, identifica tipo de evento, consulta detalhes via API do Mercado Pago, atualiza banco.

- Implementar lógica para payment.approved: criar Payment, atualizar Subscription.currentPeriodEnd, alterar User.plan.

- Implementar lógica para payment.rejected e payment.refunded.

- Implementar idempotência: armazenar gatewayPaymentId e rejeitar duplicatas.

- Implementar logging de todos os eventos no ActivityLog.

- Testes com payloads simulados do sandbox.

### Story 16.5 — Gestão de assinatura pelo usuário

Como pesquisador com plano pago, quero ver detalhes da minha assinatura e cancelar se quiser para ter controle total sobre minha cobrança.

Critérios de aceite

- Página /perfil/assinatura exibe: plano, status, próxima cobrança, método, histórico de pagamentos.

- Botão 'Cancelar assinatura' com confirmação.

- Cancelamento mantém acesso até fim do período pago (currentPeriodEnd).

- Após fim do período: plano volta para FREE automaticamente.

- Botão 'Trocar método de pagamento' redireciona para checkout com plano atual.

- Histórico de pagamentos com link para fatura PDF.

Tarefas

- Criar página /perfil/assinatura com dados da Subscription e Payments.

- Criar rota POST /api/assinatura/cancelar que cancela no Mercado Pago e marca CANCELLED com cancelledAt.

- Implementar job diário que verifica subscriptions CANCELLED com currentPeriodEnd passado e faz downgrade para FREE.

- Implementar botão trocar método com redirect para /checkout?plan=current.

- Exibir histórico de pagamentos com status, data, valor e link para fatura.

- Adicionar link 'Assinatura' no menu do perfil.

### Story 16.6 — Geração de faturas em PDF

Como pesquisador com plano pago, quero baixar fatura de cada pagamento para ter comprovante para minha organização.

Critérios de aceite

- Fatura gerada automaticamente após cada pagamento aprovado.

- Contém: número sequencial, data, nome do pesquisador, email, plano, valor, método, status.

- PDF gerado server-side ou client-side e armazenado.

- Link de download na página de assinatura e enviado por email.

Tarefas

- Criar função generateInvoicePDF(payment, user) que gera PDF com jsPDF server-side.

- Armazenar PDF em uploads/invoices/ e salvar URL no Invoice.pdfUrl.

- Chamar geração automaticamente no webhook após payment.approved.

- Rota GET /api/faturas/[id]/download que serve o PDF.

- Enviar fatura por email junto com confirmação de pagamento.

### Story 16.7 — Downgrade automático por inadimplência

Como sistema, quero reverter para Free quando pagamento falha por tempo prolongado para o acesso Pro/Team não continue indefinidamente sem pagamento.

Critérios de aceite

- Após 3 tentativas de cobrança falhas (ou 15 dias em PAST_DUE): Subscription muda para EXPIRED, User.plan muda para FREE.

- Dados acima do limite Free ficam em modo somente-leitura (não são deletados).

- Email de aviso a cada tentativa falha.

- Email final de downgrade com instruções para regularizar.

- Usuário pode reativar fazendo novo checkout a qualquer momento.

Tarefas

- Implementar job diário que verifica Subscriptions PAST_DUE há mais de 15 dias e executa downgrade.

- Enviar email de aviso a cada payment.rejected (com link para atualizar método).

- Enviar email final de downgrade com comparativo do que perde e link para checkout.

- Implementar modo somente-leitura: se uso > limite do plano atual, bloquear criação mas permitir leitura e exportação.

- Criar banner no dashboard: 'Seu plano foi revertido para Free. Regularize para recuperar acesso completo.'

- Implementar reativação: checkout com plano anterior, webhook reativa Subscription e User.plan.

### Story 16.8 — Página de preços pública

Como visitante do site, quero ver os preços e funcionalidades antes de criar conta para decidir se vale a pena experimentar.

Critérios de aceite

- Acessível em /precos sem login.

- Tabela com Free, Pro, Team: preço, recursos, limites.

- Destaque visual no plano Pro (recomendado).

- FAQ com perguntas comuns: cancelamento, reembolso, métodos aceitos.

- Botões: 'Começar grátis' (Free → /cadastro), 'Assinar Pro' (→ /checkout?plan=PRO), 'Falar com vendas' (Team → mailto).

Tarefas

- Criar página /precos com design atrativo e responsivo.

- Tabela comparativa com toggle mensal/anual (se aplicável futuro).

- Seção FAQ com accordion.

- Botões de ação por plano com redirect correto.

- SEO: meta tags, structured data para pricing.

- Link no Header para visitantes não logados.

## 7. Roadmap

| Fase | Semanas | Épicos | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — MVP | 1-6 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fluxo completo de análise manual |
| 2 — Temas | 7-10 | 6, 7 | Análise temática, busca, filtros |
| 3 — Colaboração e usuários | 11-16 | 8, 13, 14 | Convites, roles, cadastro, planos |
| 4 — Visualização e admin | 17-22 | 9, 10, 15 | Matriz, export, admin avançado |
| 5 — E2EE e pagamentos | 23-30 | 11, 16 | Criptografia + Mercado Pago |
| Paralelo | Contínuo | 12 | Open Source: licença, docs, CI/CD, i18n |

## 8. Requisitos não-funcionais

| Requisito | Critério |
| --- | --- |
| Performance | API < 200ms |
| Disponibilidade | 99.5% |
| Segurança | TLS + bcrypt + E2EE (Fase 5) |
| Privacidade | Dados 100% no servidor, LGPD compliant |
| Acessibilidade | WCAG 2.1 AA |
| Responsividade | 320px+ |
| Backup | pg_dump diário |
| CI | Lint + test + build em cada PR |
| Pagamentos | Mercado Pago sandbox em dev, produção em deploy |